Claude Codeへの段階投入プロンプト集

雇用契約書自動作成ツール 開発用

# 1. このドキュメントの使い方

設計書(v2)をClaude Codeに投入して実装を進めるための、段階的なプロンプト集。一度に全部投げず、フェーズごとに分割投入するのが成功のコツ。

## 基本方針

- 設計書v2のxlsxを最初にClaude Codeに読ませる(後述のプロンプト0)

- フェーズごとに指示を出し、動くものを確認してから次へ

- 各フェーズ完了時にgit commitして戻れる状態を作る

- 想定外のことが起きたら無理せず質問を投げ返させる

## 事前準備

Claude Codeを起動する前に、以下を用意しておく:

- 設計書v2(xlsx): プロジェクトフォルダ直下に置く

- 現行Wordひな形(差し込みタグ埋め込み済み): templates/ フォルダに置く

- Supabaseアカウント(無料)を作成、新規プロジェクト発行

- Vercelアカウント(無料)を作成、GitHubと連携

- Resendアカウント(無料)を作成、APIキー取得

- GitHubで空のリポジトリを作成

# 2. プロンプト0: 初期コンテキスト投入

Claude Codeセッション開始直後、最初に投げるプロンプト。設計書を読み込ませて共通認識を作る。

▼ プロンプト0

# プロジェクト概要

あなたにはこれから、社労士事務所向けの雇用契約書自動作成ツールを開発してもらいます。

# 最優先タスク

プロジェクトフォルダ直下にある「雇用契約書自動作成ツール_設計書_v2.xlsx」を読み込み、全11シートの内容を理解してください。特に以下のシートが重要です:

- 01_概要: プロジェクト全体の方針

- 02_顧客入力項目: 顧客側フォームの45項目

- 03_事務所側入力項目: 管理画面の29項目

- 04_雇用形態別マトリクス: 表示制御ルール

- 05_バリデーション: 18ルール

- 06_docx差し込みタグ: 49タグ

- 07_ワークフロー: 業務フロー

- 08_DB設計: Supabaseテーブル定義

- 09_画面一覧: 7画面の一覧

- 10_ロードマップ: 開発スケジュール

- 11_リスク管理: 注意点

# 読み込み後、以下を回答してください

1. プロジェクトの目的を1段落で要約

2. 採用する技術スタックのリスト

3. 実装すべき画面の一覧

4. 特に注意すべき点(2024年労基法改正対応など)

# 守るべきルール

- 私の明示的な指示なしに、複数フェーズを勝手に進めないでください

- 各フェーズ完了時に動作確認を求めてください

- 設計書に記載のない仕様は必ず質問してください

- 不確実な部分は推測で実装せず、確認を求めてください

# 3. プロンプト1: 環境構築(Day 4)

Next.jsプロジェクトを初期化して、Supabase/Vercel/Resendの接続を準備する。

▼ プロンプト1

設計書のSheet10「ロードマップ」のDay 4「環境構築」を実行してください。

# 実行内容

1. Next.js 14 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS でプロジェクト初期化

2. shadcn/uiを導入(form, input, select, button, card, dialog, tabs, accordionなど)

3. Supabase SDKをインストール、環境変数の設定ファイル(.env.local.example)を作成

4. Resend SDKをインストール

5. docxtemplaterと必要な依存関係をインストール

6. プロジェクト構造を以下のように設定:

src/

app/

(public)/

form/[token]/page.tsx     # 顧客入力フォーム

complete/page.tsx          # 送信完了画面

(admin)/

login/page.tsx             # ログイン画面

dashboard/page.tsx         # 依頼一覧

new/page.tsx               # 新規URL発行

detail/[id]/page.tsx       # 依頼詳細

api/

submit/route.ts            # 顧客送信API

generate-docx/route.ts     # docx生成API

lib/

supabase/

validations/                 # Sheet5のバリデーションルール

constants/                   # 最低賃金マスタ、雇用形態区分等

types/

templates/                     # docxひな形配置

# 禁止事項

- まだデータベーステーブルは作成しないでください(プロンプト2で行います)

- まだUIコンポーネントは実装しないでください(プロンプト3以降で行います)

- 環境変数の実際の値は.env.local.exampleに例を書くだけで、.env.localは作らないでください

# 完了条件

- npm run devでアプリが起動する

- 各pageファイルに「工事中」のダミー表示がある

- package.jsonに必要な依存関係が全部入っている

- README.mdに開発環境セットアップ手順が書かれている

# 4. プロンプト2: DB構築(Day 4後半)

▼ プロンプト2

設計書のSheet08「DB設計」に基づいて、Supabaseのテーブル定義SQLを作成してください。

# 実行内容

1. supabase/migrations/ フォルダを作成

2. マイグレーションファイルを作成:

- 20260422_001_create_contract_requests.sql

- 20260422_002_create_minimum_wage_master.sql

- 20260422_003_seed_minimum_wage.sql

# contract_requests テーブル

設計書Sheet08の定義通りに作成。以下の点に注意:

- idはuuid、デフォルトgen_random_uuid()

- access_tokenはユニーク制約、インデックス付与

- expires_atにもインデックス付与(期限切れ検索用)

- statusはENUM型ではなくtext + CHECK制約で実装(pending/submitted/reviewed/delivered)

- created_at, updated_atは自動更新トリガー設定

# minimum_wage_master テーブル

設計書Sheet08の定義通りに作成。

# seed データ

都道府県別最低賃金の2025年10月改定値を全47都道府県分、INSERT文で投入してください。

最新値は厚生労働省の発表値を調べて使用してください。不明なら仮値でも可ですが、コメントで要確認と明記すること。

# RLS (Row Level Security) について

- contract_requests: access_tokenで顧客側アクセスを制御、認証済みユーザーは全件アクセス可

- minimum_wage_master: 読み取り専用で全員アクセス可

# Supabase側の作業指示

SQLファイルを生成後、「これをSupabase Dashboard > SQL Editorで実行してください」と私に指示してください。自動実行はしないでください。

# 完了条件

- マイグレーションファイルが全て揃っている

- lib/supabase/types.ts に型定義が生成されている(supabase gen types の出力を仮置きでも可)

# 5. プロンプト3: 顧客入力フォーム(Day 5-7)

設計書のコア部分。分割投入して丁寧に実装する。

## プロンプト3-A: フォーム骨格

▼ プロンプト3-A

設計書のSheet02「顧客入力項目」とSheet04「雇用形態別マトリクス」に基づいて、顧客入力フォームの骨格を実装してください。

# 対象ファイル

src/app/(public)/form/[token]/page.tsx

# 要件

1. URLパラメータの[token]でSupabaseからcontract_requestsを検索

2. トークンが見つからない/期限切れ/既送信の場合はエラー画面へ遷移

3. 有効な場合、会社情報(company_name等)を画面上部に表示

4. アコーディオン形式で以下7セクションを表示:

1) 労働者基本情報

2) 雇用区分・契約期間

3) 就業場所

4) 業務内容

5) 所定労働時間・休日

6) 賃金

7) その他

5. 各セクションにSheet02の項目を配置

6. react-hook-form + zodを使用(型安全性のため)

7. 現段階ではバリデーションロジックは仮実装(必須チェックのみ)、本格実装は次フェーズ

# 雇用形態による表示制御

Sheet04のマトリクスに従って実装:

- 雇用形態=正社員の場合: 契約期間関連(12〜15)を非表示

- 雇用形態=契約社員 or パート(有期)の場合: 契約期間関連を表示・必須化

- 勤務時間形態=シフト制の場合: 始業/終業/休憩を非表示、シフト補足を表示

# 注意点

- 2024年改正項目(就業場所の変更範囲、業務の変更範囲、更新上限)は必ず入力させる

- スマホからの入力を考慮したUI

- エラーメッセージは日本語で分かりやすく

# 完了条件

- /form/[token] にアクセスするとフォームが表示される

- 全項目が入力可能

- 送信ボタンは仮実装(コンソールログ出力のみ)でよい

## プロンプト3-B: バリデーション実装

▼ プロンプト3-B

設計書のSheet05「バリデーション」の顧客側ルール(No.1〜11)を実装してください。

# 対象ファイル

src/lib/validations/client-form.ts (zodスキーマ)

src/lib/validations/minimum-wage.ts (最低賃金チェック)

src/app/api/minimum-wage/route.ts (都道府県別最賃取得API)

# 実装ルール

Sheet05の各ルールを1つずつ実装。以下は重要ポイント:

## No.6 基本給(月給)の最低賃金チェック

- 月所定時間 = ((終業時刻 - 始業時刻) - 休憩時間) × 年間出勤日数 ÷ 12

- 年間出勤日数 = 365 - 年間休日数

- 時給換算 = 基本給 ÷ 月所定時間

- 時給換算 < 都道府県最賃 なら送信ブロック

## No.7 基本給(時給)の最低賃金チェック

- 単純に 時給 < 都道府県最賃 なら送信ブロック

## No.8 休憩時間ルール

- 労働時間6時間超 → 45分以上

- 労働時間8時間超 → 60分以上

## No.9 有期契約の更新上限

- 契約期間あり時、更新上限の定め(あり/なし)が必須

- 更新上限ありなら更新上限内容が必須

# エラー表示

- zodのエラーメッセージは日本語で設定

- フォーム上部にエラーサマリを表示

- 各フィールド下にも個別エラー表示

# 完了条件

- 全ての顧客側バリデーションルールが動作する

- エラー時は送信ボタンが無効化される

- 警告レベルのルール(No.3:過去日付)は注意喚起のみで送信可

## プロンプト3-C: 送信処理

▼ プロンプト3-C

顧客フォームの送信処理と完了画面を実装してください。

# 対象ファイル

- src/app/api/submit/route.ts (送信API)

- src/app/(public)/form/[token]/page.tsx (フォームのonSubmit)

- src/app/(public)/complete/page.tsx (完了画面)

- src/lib/email/notify-office.ts (事務所への通知メール)

# 送信API の処理

1. リクエストbodyからtoken, formDataを受信

2. tokenで契約依頼を検索、期限・ステータス確認

3. サーバー側でもzodで再バリデーション

4. client_inputカラムにformDataをjsonbとして保存

5. statusを'submitted'、submitted_atを現在時刻に更新

6. Resendで事務所へ通知メール送信

7. 成功時は完了画面URLを返す

# 事務所への通知メール

件名: 【契約書依頼】○○会社から入力が完了しました

本文:

- 会社名

- 従業員氏名

- 雇用形態

- 管理画面へのリンク(/admin/detail/{id})

# 完了画面

- 送信完了メッセージ

- 「事務所からの納品をお待ちください」文言

- フォームには戻れないようにする

# 完了条件

- フォーム送信→DB保存→通知メール送信→完了画面遷移 が一連で動作

- 再送信防止(同じトークンでは2度送れない)

# 6. プロンプト4: 事務所側管理画面(Day 9-10)

## プロンプト4-A: 認証とログイン

▼ プロンプト4-A

事務所側の認証機能を実装してください。

# 対象ファイル

- src/app/(admin)/login/page.tsx

- src/lib/supabase/auth.ts

- src/middleware.ts (認証ミドルウェア)

# 実装内容

1. Supabase Authでメール+パスワード認証

2. /admin/* にアクセス時、未認証ならログイン画面へリダイレクト

3. ログイン成功後は /admin/dashboard へ遷移

4. ログアウト機能

5. サイドバーにログアウトボタン配置

# ユーザー登録について

- 画面からのセルフ登録は不可

- 初期ユーザーはSupabase Dashboardから手動追加

- 「アカウント登録はシステム管理者にご依頼ください」と案内文を表示

# 完了条件

- 未ログインで/admin/* にアクセス→ログイン画面へ

- ログイン後は自由に画面遷移可能

- ログアウトで認証状態がクリア

## プロンプト4-B: 依頼一覧と新規作成

▼ プロンプト4-B

依頼一覧画面と新規URL発行画面を実装してください。

# 対象ファイル

- src/app/(admin)/dashboard/page.tsx (依頼一覧)

- src/app/(admin)/new/page.tsx (新規URL発行)

# 依頼一覧画面

- contract_requestsテーブルから全件取得

- ステータス別にタブ切り替え: 入力待ち / 入力済 / 確認中 / 納品済 / 全件

- テーブル表示: 会社名 / 従業員氏名 / ステータス / 作成日 / 更新日 / 詳細ボタン

- 新規作成ボタンで/admin/newへ

- ソート: 更新日降順デフォルト

- 検索: 会社名で絞り込み可

# 新規URL発行画面

フォーム項目(全て必須):

- 会社名

- 代表者氏名

- 会社所在地

- ひな形選択(プルダウン: templates/ フォルダ内のdocxファイルを表示)

- URL有効期限(デフォルト14日後、変更可)

発行ボタン押下で:

1. access_tokenをランダム生成(暗号学的に安全な方法)

2. contract_requestsにINSERT

3. 生成されたURLを画面表示

4. 「コピー」ボタンでクリップボードにコピー

5. 「ダッシュボードに戻る」ボタン

# URL形式

https://[domain]/form/[access_token]

# 完了条件

- 依頼一覧が正しく表示される

- 新規URL発行ができる

- 発行されたURLをコピーしてメールに貼り付ける運用ができる

## プロンプト4-C: 依頼詳細画面

▼ プロンプト4-C

依頼詳細画面(事務所の主作業画面)を実装してください。

# 対象ファイル

- src/app/(admin)/detail/[id]/page.tsx

- src/components/admin/ClientDataView.tsx (顧客入力表示)

- src/components/admin/OfficeInputForm.tsx (事務所側入力)

# 画面構成

上部: ステータス表示、会社情報、従業員氏名

中央: タブで2分割

- タブ1「顧客入力内容」: 顧客が入力した内容を読み取り専用で表示

- タブ2「事務所側追加入力」: Sheet03の29項目を入力

下部: アクションボタン

- docx生成ボタン(タブ2の入力完了後に活性化)

- ステータス変更(reviewed/delivered)

- 納品メモ入力欄

# タブ2(事務所側入力)の実装

Sheet03の項目構成通り6セクション:

1) ステータス・受付管理

2) 労働時間制の専門判断

3) 管理監督者・特殊区分

4) 固定残業代の設計

5) 試用期間の詳細

6) 最終チェック・納品

# Sheet05の事務所側バリデーション(No.12〜18)も実装

- 固定残業代適法性の自動計算表示(リアルタイム)

- 2024年改正項目の充足チェック(生成ブロック条件)

- 警告はアラート表示、エラーは生成ボタン無効化

# 保存

- 入力内容はoffice_inputにjsonbで保存

- 自動保存(debounce 2秒)かボタンで明示保存のどちらか選択。私に確認してから実装してください

# 完了条件

- 顧客入力内容が読みやすく表示される

- 事務所側入力が正しく保存される

- リアルタイムバリデーションが動作する

- docx生成ボタンが条件満たした時のみ活性化

# 7. プロンプト5: docx自動生成(Day 11-12)

▼ プロンプト5

docxtemplaterを使ってWord文書の自動生成を実装してください。

# 対象ファイル

- src/app/api/generate-docx/route.ts (生成API)

- src/lib/docx/generator.ts (生成ロジック)

- src/lib/docx/mapping.ts (設計書Sheet06のタグマッピング)

# 実装内容

1. 生成APIは以下を受け取る: { request_id: string }

2. contract_requestsからclient_input, office_input, company_name等を取得

3. templates/ から該当ひな形ファイルを読み込み

4. Sheet06「docx差し込みタグ」の定義通りにデータをマッピング

5. docxtemplaterで差し込み実行

6. 生成されたdocxをSupabase Storageに保存

7. contract_requests.generated_docx_pathを更新

8. レスポンスにダウンロードURLを返却

# タグマッピングの注意点

Sheet06の49タグ全てに対応。特に以下の条件分岐・ループに注意:

- {#has_contract_period}...{/has_contract_period}: 契約期間ありの時のみ内容表示

- {#has_probation}...{/has_probation}: 試用期間ありの時のみ

- {#probation_has_diff}...{/probation_has_diff}: 試用期間中差異ありの時のみ

- {#is_shift_work}...{/is_shift_work}: シフト制の時のみ

- {#has_fixed_overtime}...{/has_fixed_overtime}: 固定残業代ありの時のみ

- {#allowances}...{/allowances}: 手当の配列ループ

- {#social_insurance}...{/social_insurance}: 社保の配列ループ

# 管理画面との連携

- 生成ボタン押下 → API呼び出し → 生成完了後、自動でdocxダウンロード

- 生成に失敗した場合はエラーメッセージ表示

- 再生成も可能(generated_docx_pathを上書き)

# ひな形未配置時の挙動

templates/フォルダにひな形がない場合は、私から別途受領する必要があります。

その場合「ひな形ファイルを templates/ に配置してください」と画面に表示して、生成を中止してください。

# 完了条件

- 依頼詳細画面から生成ボタン押下でdocxが生成される

- 生成されたdocxに正しくデータが差し込まれる

- 条件分岐・ループが正しく動作する

- ダウンロードできる

# 8. プロンプト6以降: 仕上げ

## プロンプト6: メール通知の完成(Day 13)

▼ プロンプト6

Resendを使った通知メール機能を完成させてください。

# 実装すべきメール

1. 顧客送信時→事務所への通知(プロンプト3-Cで仮実装済みを本実装化)

2. URL発行時→顧客への案内メール(オプション。手動コピペ運用でも可のため、私に確認してから実装)

3. URL期限切れ前のリマインド(オプション。cron設定が必要なため後回し可)

# メールテンプレート

src/lib/email/templates/ にテンプレート化

# 完了条件

- 全通知メールが動作する

- テスト環境での動作確認が済んでいる

## プロンプト7: UI/UX調整(Day 14)

▼ プロンプト7

UI/UXの調整をしてください。

# 調整項目

1. エラー表示の統一: toast通知も活用

2. レスポンシブ対応: スマホでの顧客入力を想定

3. ローディング表示: 全API呼び出しにスケルトンorスピナー

4. 空状態の表示: 依頼ゼロ件の場合のメッセージ

5. ダークモード対応は不要(オフィス利用想定)

6. アクセシビリティ: label関連付け、aria属性

# デザイン方針

- シンプル、業務ツールらしい落ち着いた色調

- 主要ボタンは青系(shadcn/uiデフォルト)

- 警告は黄、エラーは赤、成功は緑

# 完了条件

- スマホで顧客フォームが問題なく使える

- PCでの管理画面が見やすい

## プロンプト8: テスト運用準備(Day 15)

▼ プロンプト8

本番稼働前のテスト運用準備をしてください。

# 実施項目

1. Vercelへのデプロイ設定

2. 環境変数の設定手順書作成

3. 運用マニュアル作成(docs/operation.md):

- 新規URL発行の手順

- 顧客にメール送信する際のテンプレ文

- 依頼詳細画面での作業手順

- docx生成・納品の手順

- トラブルシューティング

4. バックアップ戦略: Supabase自動バックアップの確認

5. ログ設計: エラーログの送信先設定

# 完了条件

- 本番URLで実動作確認できる

- マニュアルを見れば他のスタッフも操作できる

# 9. Claude Code活用のコツ

## やっていいこと

- 各フェーズ完了後、動作確認してからcommit

- Claude Codeに「この部分だけ修正して」と部分的に依頼

- 「今の実装だとXXXの場合に問題になりそうだけど、どう思う?」と相談ベースで使う

- エラーが出たらそのままコピペして「これ直して」と頼む

- 「もっとシンプルにできない?」と改善提案を求める

## やっちゃダメなこと

- 「全部一気に作って」は精度落ちる。必ず分割

- 設計書にない機能を思いつきで追加しない(スコープ肥大化)

- 動作確認せずに次のフェーズへ行かない

- 本番DB(Supabase)に直接Claude Codeから書き込ませない。必ず自分でSQL実行

- .env.localをClaude Codeに書かせない。必ず自分で設定

## 困った時の投げ方

以下のパターンで投げると精度が上がる:

「○○画面で、××したときに、△△が起きる。期待する動作は□□。設計書Sheet○を再確認して修正して」

「今の実装を読んで、設計書Sheet○の要件を満たしているか監査して。過不足があれば指摘して」

「○○機能を追加したい。設計書には記載ないが、こういう理由で必要。影響範囲と実装方針を先に提案して」

# 10. よくあるトラブルと対処

## Supabase関連

- RLSが厳しすぎてデータが見えない → Policyの見直しが必要。Claude Codeに「RLS Policyを修正して」

- 型定義が古い → supabase gen typesを再実行

## docxtemplater関連

- 「Unopened tag」エラー → タグの{}が正しく閉じていない。ひな形のWordファイルを見直す

- 条件分岐が効かない → {#tag}と{/tag}が同じ段落にあると動かないことがある

- 差し込み結果が空になる → データのキー名とタグ名の一致を確認

## Next.js関連

- サーバーコンポーネントでhooksが使えない → "use client"宣言を忘れていないか

- 環境変数が読めない → NEXT_PUBLIC_プレフィックス、再起動、Vercelダッシュボードでの設定確認

## Vercelデプロイ関連

- ビルド失敗 → ローカルでnpm run buildして同じエラーを再現→修正

- 環境変数忘れ → Vercel Dashboardで設定

# 11. 本番稼働後のメンテナンス

## 月次

- Vercel/Supabase/Resendの使用量確認(無料枠内か)

- 期限切れトークンのクリーンアップ

## 年次

- 最低賃金マスタの更新(10月改定時)

- 依存関係の脆弱性チェック(npm audit)

- Next.js/Supabaseのバージョンアップ検討

## 法改正時

- 労基法・施行規則の改正時は、必須項目・ひな形の見直し

- Sheet05バリデーション、Sheet06タグの更新

## 機能拡張候補(余裕ができたら)

- よく使う会社情報のローカルストレージ保存

- 顧問先別ひな形管理

- PDF自動変換機能

- 電子署名対応

- 労働条件通知書の電子交付同意フロー